洞政办发〔2018〕52号

洞口县人民政府办公室

关于印发《大沙洲“三无”塑料制品企业整治方案》的通知

文昌街道办事处、各相关单位：

为确保县级集中式饮用水水源安全，有力推进整治工作任务按时按质完成，经县人民政府同意，现将《大沙洲“三无”塑料制品企业整治方案》印发给你们，请认真遵照执行。

洞口县人民政府办公室

2018年5月27日

大沙洲“三无”塑料制品企业整治方案

为确保县级饮用水水源地水质安全，根据生态环境部关于饮用水水源环境保护整治相关要求，结合我县饮用水水源地一级保护区（陆域）大沙洲存在一家“三无”塑料制品企业的实际，为确保按时按质整治到位，特制定本方案。

- 明确责任

根据县委常委会、县政府常务会部署，对县级集中式饮用水水源保护区一级保护区（陆域）大沙洲存在的 “三无”塑料制品企业，明确由副县长尹小龙为责任领导，组织由县环保局牵头，县经信局、文昌街道、供电公司参与配合的整治工作队，具体工作任务明确到单位、到责任人，并以“县长督办令”进行交办、督办。

- 具体任务

依据相关法律法规政策，取缔关闭该“三无”塑料制品企业，做到“两断、三清”，即断电、断水，清原料、清产品、清场地。

- 实施计划

1.实施断电阶段（2018年5月27日至28日）。由县经信局组织供电公司、文昌街道对该企业实施断电。

2.收集整理违法事实材料阶段（2018年5月26日至28日）。县环保局依法对该企业进行现场调查，拍摄图像资料，下达相关文书通知，实施执法程序；县经信局、文昌街道做好群众稳定工作。

3.清理整治阶段（2018年5月29日至6月5日）。县环保局、经信局、文昌街道统一行动：一是做好企业主思想工作，自行拆除设备，清理原料、产品，达到“三清”要求；二是如果企业主不主动配合取缔关闭行动，则由县人民政府组织公安及相关部门强制执行。

4.上报销号阶段（2018年6月6日至6月10日）。按照立行立改和责任分解要求，县环保局会同配合单位组织好材料，报县人民政府审核行文，再报市饮用水水源环境保护领导小组销号。

- 要求

1.统一思想、高度重视。县人民政府统一部署，各单位要提高政治站位，统一思想认识，一把手要亲自抓落实，确保整治按时完成。

2.严格纪律，依法依规整治。在整治过程中，各部门要严格政治纪律、工作纪律和群众纪律，依法依规进行整治工作，防止群众上访事件和意外事故发生。

3.严格问责。对在整治过程中消极怠工、不作为的单位和个人，要严格问责，同时追究单位一把手的责任。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究法律责任。

抄送：县委办、县人大办、县政协办。

洞口县人民政府办公室                  2018年5月27日印发