洞政办发〔2018〕47号

洞口县人民政府办公室

关于印发《洞口县2018年农村公路危桥改造和生命防护工程实施方案》的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，茶铺茶场管理区，县直有关单位：

《洞口县2018年农村公路危桥改造和生命防护工程实施方案》已经县人民政府同意，现印发给你们，请遵照执行。

洞口县人民政府办公室

2018年5月8日

洞口县2018年农村公路危桥改造

和生命防护工程实施方案

为确保我县农村公路使用安全，充分发挥现有农村公路功能，保证人民群众安全、便捷出行，根据《湖南省乡村公路条例》和相关法律法规的规定，结合我县农村公路实际，现就认真做好2018年我县农村公路危桥改造和生命防护工程工作制定如下方案：

一、指导思想

加快农村公路危桥改造和生命防护工程建设是实施乡村振兴和构建和谐社会的一项重要举措，是消除安全隐患、提高农村公路通行能力、保障人民生命财产的一项民心工程、德政工程。通过农村公路危桥改造和生命防护工程投入，带动农村公路发展，从而提升我县农村公路综合通行保障能力，为广大农民致富奔小康提供更好保障。

二、目标任务

2018年农村公路危桥改造工程共计12座，其中拆除重建9座，分别为木瓜桥(大桥)，三板桥(中桥)，枫木桥、竹山桥、双竹桥、鸭栗冲桥、拱桥湾桥、巷里桥、青山桥(小桥)；维修加固3座，分别为古青桥(大桥)、白椒一桥(中桥)、划家塘桥(小桥)。年内完成计划工期内的建设项目。

2018年生命防护工程共计158.545公里/24个项目（其中48.968公里/9个项目与通村办窄改宽工程有部分重合，为便于管理，该9个项目的设计施工、交验及考核迎检等所有工作，均由通村办组织实施完成）。年内完成计划工期内的建设项目。

三、职责分工

1.成立由分管交通的副县长为指挥长的农村公路危桥改造和生命防护工程工作指挥部，由指挥部统一领导全县农村公路危桥改造和生命防护工程的实施。

指 挥 长：尹小龙

副指挥长：卢　诚  尹建新  曾志雄

成  　员：向乾刚  袁中祥  曾桂平

指挥部下设办公室，由曾志雄兼任办公室主任，向乾刚、曾桂平为办公室副主任，黄艳芳、曾召军、肖莉平、欧阳研、尹琳琳、刘碧峰、杨大伟、付志杰、肖艳阳、尹健、尹飞光、陆正武、王玲为成员。

2.危桥改造和生命防护工程所在乡镇人民政府（街道办事处、管理区）和村（居）民委员会负责建设施工环境管理。

3.县交通运输局及其下属县农村公路管理所作为行业管理部门，负责危桥改造和生命防护工程的立项及其他前期准备工作；负责落实省补资金；负责工程建设过程中的技术指导工作。

4.县交通建设质量安全监督管理所负责危桥改造工程的质量与安全监督管理工作。

四、工程管理

1.为加快危桥改造和生命防护工程进度、保证工程建设质量，危桥改造和生命防护工程工作指挥部负责危桥改造和生命防护工程的前期准备、监理及交（竣）工检测费用，并配套危桥改造和生命防护工程建安费用的缺口资金。

2.为更好地控制工程建设投资及工程变更，各建设单位应及时报送工程计量资料至县农村公路管理所，待危桥改造和生命防护工程工作指挥部审批后，由县交通运输局根据工程计量资料分期分批拨付工程资金。

五、强化措施

1.县人民政府将危桥改造和生命防护工程等交通项目工作纳入对各乡镇人民政府（街道办、管理区）的年度绩效考核评估内容，由危桥改造和生命防护工程工作指挥部负责考核。

2.加强资金的管理，做到专款专用，确保建设资金的安全。对违反建设资金管理规定的单位和人员，将按有关规定追究相关责任。

抄送：县委办、县人大办、县政协办。

洞口县人民政府办公室                  2018年5月8日印发