DKDR-2015-01012

洞政办发〔2015〕41号

洞口县人民政府办公室

关于批转《洞口经济开发区规划道路建设项目

征地拆迁实施方案》的通知

各相关乡镇人民政府，县直各有关单位：

经县人民政府同意，现将《洞口经济开发区规划道路建设项目征地拆迁实施方案》批转给你们，请认真组织实施。

洞口县人民政府办公室

2015年4月30日

洞口经济开发区规划道路建设项目

征地拆迁实施方案

洞口经济开发区规划道路建设项目已经湖南省人民政府批准〔（2014）政国土字第2448号〕批准，县人民政府决定对该批准项目用地红线范围内属洞口镇茅铺村、马渡村和花古乡田家村、花古村、江南村部分村组的农村集体土地实施征收。为确保该项目顺利开工建设，根据《中华人民共和国土地管理法》、《湖南省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》、《湖南省人民政府关于调整湖南征地补偿标准的通知》（湘政发〔2012〕46号）、《邵阳市人民政府关于印发<邵阳市集体土地上房屋征收与补偿安置办法>的通知》（市政发〔2013〕2号）、《邵阳市人民政府关于公布<邵阳市征地青苗补偿标准>的通知》（市政发〔2014〕5号）、《洞口县人民政府关于调整洞口县征地补偿标准区域等级的通知》（洞政发〔2013〕8号）、《洞口县集体土地上房屋征收与补偿安置办法实施细则》（洞政发〔2014〕38号）精神，结合我县实际情况，制定本工作方案。

一、征收人：洞口县土地储备中心

二、征地、拆迁范围：省人民政府批准的用地红线范围内需征收的土地及地上一切建筑物、构建物。具体位置见用地红线图。

三、资金来源：洞口县土地储备中心土地收购储备专项资金。

四、征地拆迁工作步骤

1.召开征地拆迁动员会议，宣传有关政策，做好群众工作，并发布征地拆迁公告。

2.组织征地工作组，对拟征地范围内的土地进行勘界和权属调查，落实至每个村民小组，统一与有资质的中介评估机构一起对拟拆迁的房屋进行摸底，查清被拆迁人的户数，家庭人口（区别合法人口和非合法人口），建筑面积，建筑结构，宅基地面积（区别正屋和杂屋、临时护栏、合法面积和非法面积）以及房屋前后左右的空坪隙地与附着物等。

3.对拟征收土地进行现场测量，同时对征地范围内拟拆迁的房屋进行评估，并将评估结果张榜公布。

4.与拟征地村组签订好土地征收协议，一次性付清征地款，并协同乡镇、村委会将征地款按法律规定落实到户。

5.制定安置方案、张榜公布。

6.与被拆迁人签订房屋拆迁补偿安置协议。

7.安排临时安置地点（或被拆迁户自找临时安置地点），拆房腾地。

五、补偿标准

（一）土地补偿

被征地范围内各种地类的土地补偿费和劳动力安置补助费两项合计为：征收Ⅰ类水田44000元/亩，旱土、园地35200元/亩，林地荒山、荒地22000元/亩，征收Ⅱ类水田39000元/亩，旱土、园地31200元/亩，林地荒山、荒地19500元/亩。农村集体建设用地，农村道路及坑塘水面等农用地，参照执行水田补偿标准。青苗补偿（含地上树木）见附件1、附件2、附件3，迁坟补偿标准见附件4。征地公告发布后抢栽、抢种的农作物一律不予补偿。

（二）房屋补偿及农田水利设施的补偿

1.对拟征地范围内所有被拆除的建筑物、构筑物、及农田水利设施，均采取货币补偿方式进行补偿。

2.被拆除的建筑物、构建物的补偿价款的确定，由有资质的中介评估机构参照（市政发〔2O13〕2号）文件精神规定的标准评估确定，具体标准见附件5、6。

3.被拆迁户的搬家费，过渡费按洞政发（2013）22号文件规定进行。具体标准见附件7。

4.凡未经批准的非法建筑物或构建物以及在征收土地公告发布后抢建的房屋等建筑物或构建物，附着物（房屋内外装饰、装修部分等）一律不予补偿。

5.拆除未超过批准使用期限的临时建（构）筑物，按同类（构）筑物补偿标准的50%并结合有效使用期限进行补偿。其计算方法为：补偿标准×5O%×有效建筑面积×剩余年限÷批准期限。拆除国家机关、企事业单位的房屋其房屋补偿按2011年国务院第590号令《国有土地上房屋征收与补偿条例》规定评估确定，不安置房屋宅基地。

六、安置办法

（一）拆迁安置方式，原则上采取重建安置，应拆除的房屋由被拆迁人按国家相关规定自行拆除，也可以申请由拆迁人组织拆除。

（二）被拆迁人的宅基地安置

1.被拆迁人宅基地按照经批准的统一规划，由拆迁人根据被拆迁人签订《房屋拆迁补偿安置协议》的先后顺序采取抽签的方法进行安排。

2.被拆迁人宅基地安置按照被拆迁房屋以“座”为单位进行安置。其安置面积按以下标准确定。

（1）被拆除的房屋正屋底层占地面积少于或等于90m2的按90m2安置宅基地。

（2）被拆除的房屋正屋底层占地面积大于90m2少于180m2，按该住房占地等面积安置宅基地。

（3）被拆迁人家庭人口6人以上（含6人）且被拆除的房屋正屋底层占地面积大于180m2，只能安置180m2宅基地。

（三）宅基地价款补差方法

1.被拆住房占地面积小于安置面积的，其超过的面积由被拆迁人向拆迁人补交地基价款，补交标准为800元/m2，从拆迁补偿费中扣除。

2.被拆迁人原有的宅基地土地使用证红线范围内的土地面积超过新安置的宅基地面积的，属农村集体建设用地的，按临近水田的征收价格予以补偿；属国有出让土地的，按现行基准地价标准予以补偿。

（四）安置房屋建设

1.被拆迁人修建安置房屋时，必须严格按照经县规划部门批准的修建性详细规划进行修建。

2.安置地的手续办理，被拆迁人的安置地由拆迁人按国有划拨用地方式统一办理规划、国有审批手续，并负责办理手续的一切费用。但办理土地出让手续和房屋建成后的《土地使用权证》、《房产证》等费用均由被拆迁人负责。

3.安置地块的水、电、路等基础设施由拆迁人负责至地块旁，入户费用由被拆迁人负责。

（五）被拆迁房屋底层面积应为合法权证的住房（指居住用的正屋和生活必需的厨房、厕所）占地面积，红线内的杂屋、猪牛栏以及空地不能作为住房面积计算。

七、拆迁补偿价款支付

拆迁补偿费自双方签订拆迁补偿安置协议之日起10个工作日内，连同第一次奖励一次性付清。第二次奖励在房屋拆除完毕并经拆迁人验收合格后10个工作日内一次性付清。

八、奖励和处罚

（一）奖励的方式

奖励按两次进行，第一次是在拆迁评估结果公示结束之日起10日内签订拆迁协议的进行奖励，第二次是在签订安置协议后10日内按国家相关规定将其房屋拆除完毕的进行奖励。每次奖励标准：按正屋底层占地面积每平方米奖100元。

（二）凡在20日以后签订拆迁协议的，不享受任何拆迁奖励。

（三）对在2月以上拒不签订拆迁补偿安置协议，并提出超越政策的附加条件、坚持无理要求，拖延办理手续，拒不搬迁腾地的被拆迁人，由县人民政府土地行政主管部门发出限期腾地通知书，逾期不拆迁的，由发出限期腾地通知书的机关申请县人民法院依法强制拆除。

九、其他

（一）本方案中被拆迁人家庭人口，以征地拆迁公告发布之日前的房屋法定所有人户口本上在册家庭成员，该成员应属于本集体经济组织成员。不包括暂住、寄住人员（因出生、婚嫁、军人复转或大中专院校学生毕业等确需迁入的除外）户口登记为准，近段离婚分户不予考虑，原有的宅基地以国土资源部门核发的土地使用证界定的红线内住房正屋占地面积为准。

（二）征收非本集体经济组织成员的房屋，如果房屋所有人在其他地方有住房的，只能实行货币补偿，没有住房的，最多只能安排90㎡宅基地。

（三）房屋拆迁补偿安置协议签订后，拆迁人在安置地平整后应及时提供安置用地，如拆迁人因工程进度问题不能及时提供安置用地的，其过渡费按前述过渡费的标准予以增补。

（四）对本方案所涉及的村集体土地和房屋，当地村民拒绝配合丈量、登记的，按有关法律规定，由县公证处对土地和房屋现状予以证据保全，并对土地和房屋补偿款予以提存，由县人民法院强制执行。

（五）本方案涉及的拆迁补偿安置政策由洞口县国土资源局负责解释，该建设项目实施完毕后本方案即失效。

附件：

1.征用耕地青苗补偿费标准

2.果树类经济林补偿标准

3.树木、竹、柴类生产补偿标准

4.迁坟、电杆、拉线补偿标准

5.征收房屋结构等级标准

6.房屋装修及其他附属设施的补偿标准

7.搬家、过渡费补偿标准

抄送：县委办、县人大办、县政协办。

洞口县人民政府办公室                       2015年4月30日印发

附件1：

耕地青苗补偿标准

单位：元/亩

| 土地种类 | 补偿费 | 说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水田 | 2400 | 1、长年（3年以上）未耕种的不给予青苗补偿。 2、改变原承包用途的只能按水田标准补偿。 |  |  |  |
| 旱土 | 1600 | 1、长年（3年以上）未耕种的不给予青苗补偿。 2、多种作物套种的，按主要作物补偿。 |  |  |  |
| 藕田（塘） | 5200 | 未种植莲藕，荸荠的按水田标准补偿。 |  |  |  |
| 荸荠田 | 5000 |  |  |  |  |
| 水塘或 山塘 | 2400 | 兼养鱼的水库按水塘的60%-80%补偿青苗费。 |  |  |  |
| 草莓田 | 育苗期 | 初果期 | 盛果期 | 衰老期 | 说明：指征地告知书颁布前1年已耕种的。 |
|  | 6000 | 8000 | 15000 | 2600 |  |

说明：各县市根据实际情况确定各类青苗补偿修正系数，报市人民政府备案，但不得低于本标准的90%。

附件2：

果树类经济林青苗补偿标准

单位：元/株

| 果期 类别 金额 种类 |  |  | 幼树 | 成树 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 挂果前 | 盛果期 | 衰老期 |
| 柑桔 |  |  | 26 | 70 | 120 | 70 |
| 脐橙 |  |  | 30 | 80 | 140 | 80 |
| 梨、桃、李、梅、 枇杷、石榴 |  |  | 26 | 70 | 120 | 70 |
| 柚、板栗、核桃 |  |  | 30 | 70 | 120 | 80 |
| 酸枣、臭柑 |  |  | 20 | 30 | 70 | 30 |
| 枣、柿、山楂 |  |  | 20 | 70 | 120 | 70 |
| 葡萄 | (零星种植的) |  | 30 | 45 | 90 | 45 |
|  | (专业葡萄园) |  | 40 | 55 | 120 | 55 |
| 油 茶 |  |  | 19 | 32 | 60 | 32 |
| 油 桐 |  |  | 26 | 45 | 72 | 45 |
| 说明 |  | 1、成片油茶树，以每亩60-80株计算，最多不超过每亩90株。 2、桔园挂果前不超过130株/亩，挂果后为60-80株/亩；脐橙挂果前不超过150株/亩，挂果后为80-100株/亩；葡萄成片园地为80-100株/亩，挂果前最多不超市120株/亩。 3、经省级农业部门批准的优质柑桔脐橙基地，县市区人民政府可适当提高标准，但最多不超市20%。 4、其他水果参照梨、桃标准进行补偿。 |  |  |  |  |

附件3：

成片林、疏林、苗木苗圃及零星树木、竹、

柴类青苗补偿标准

单位：元/株

| 规格 金额 种类 | 苗高（幼树） |  |  |  |  | 胸围（成树） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.6米 以下 | 0.7-2米 |  |  | 2.1米 以上 | 20-30 公分 | 31-40 公分 | 41公分 以上 |
| 杉、柏、松、梓、楠、 香椿 | 3 |  | 10 |  | 20 | 40 | 50 | 60 |
| 桐、苦楝、杂树 | 3 |  | 10 |  | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 樟树 | 3 |  | 15 |  | 35 | 100 | 200 | 300 |
| 桂花树 | 3 |  | 30 |  | 100 | 200 | 300 | 500 |
| 植树造林 | 1年内不按苗高补偿，每亩补偿造林费1500元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌木林 | 每亩补500元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 楠竹（按胸围计） | 20-25公分 |  |  |  | 25-30公分 |  | 30公分以上 |  |
|  | 10 |  |  |  | 20 |  | 30 |  |
| 水竹、丛竹 | 1200-1500元/亩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成片丛林 | 5000-8000元/亩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 疏林地 | 1500-3000元/亩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 苗木、苗圃 （花卉） | 幼苗期 12000 |  |  | 该标准含移栽、场地租赁和损耗等一切费用。按每亩1000株计算，每缺少100株，核减1200元/亩。多余不予补助。 |  |  |  |  |
|  | 成长期 15000 |  |  | 该标准含移栽、场地租赁和损耗等一切费用。按每亩600株计算，每缺少60株，核减1500元/亩。多余不予补助。 |  |  |  |  |
|  | 成型(熟)期 18000 |  |  | 该标准含移栽、场地租赁和损耗等一切费用。按每亩200株计算，每缺少20株，核减1800元/亩。多余不予补助。 |  |  |  |  |
| 说 明 | 1、各种树林、由数株组成一蔸的，只按一株补偿。 2、楠竹20公分以下的按成片林地补偿。 3、经补偿的树林、竹类等，由所有者自行处置。 4、成片林地需保留的，青苗费给予双倍补偿。 5、珍稀名贵树林按国家有关规定处置。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件4：

迁坟和埋电杆、拉线补偿标准

单位：元/棺

| 类别 | 并棺迁坟 | 仅迁骸骨 | 1、迁坟方式为自迁自葬。 2、凡在迁坟公告规定的时间内完成迁坟任务的，并棺迁坟每棺另奖600元，仅迁骸骨每棺另奖600元。 3、迁坟的土地补偿标准为320元/冢。 4、埋电杆、拉线补偿包括土地补偿、安置补助、青苗补偿费。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土筑坟 | 1800 | 800 |  |
| 砖石坟 | 3400 | 2400 |  |
| 移碑 | 1.5米以下 400 |  |  |
|  | 1.5米以上 600 |  |  |
| 埋电杆 | 270元/根 |  |  |
| 拉线 | 180元/根 |  |  |

附件5：

征收房屋结构等级标准

| 房屋 类别 |  | 主 要 特 征 |
| --- | --- | --- |
| 钢混 结构 |  | 2层以上建筑物，桩基础或整板基础，承重部分全部为钢筋混凝土框架结构，现浇楼面、屋面、楼梯、天沟、层高3m，屋面上部应有架空隔热层（包括平顶、青瓦型），24cm眠墙，厨房、洗漱间、厕所等设施齐全，室内外水、电设施齐全。 |
| 砖混 | 一 级 | 2层以上建筑物，24cm眠墙，标准梁柱、层层串染，现浇或预制楼梯踏步，预制空心板楼面，预制空心板或钢丝网砼防水屋面，屋面上应有架空隔热层（包括平顶、青瓦型），现浇天沟排水，挑阳台，层高3米，屋面隔热层0.5米以上，室内为水泥地面，厨房、洗漱间、厕所等设施齐全，室内外水、电设施齐全。 |
|  | 二 级 | 2层以上建筑物，部分24厘米眠墙或空心墙，预制空心板楼面，青瓦屋面，挑阳台，层高3米，水泥地面、厨房、洗漱间、厕所等设施齐全，室内外水、电设施齐全。 |
|  | 三 级 | 2层以上建筑物，部分24厘米眠墙或空心墙，预制或小板楼面，青瓦屋面，有柱檐廊，层高3米，水泥地面，室内外水、电设施齐全。 |
| 砖木 | 一 级 | 砖石基础，24cm眠墙，青瓦屋面，嵌槽木楼面，白灰泥条平顶，屋面四周水泥砖砌排水明沟或暗沟，前后径墙3m以上，水泥地面，室内外水、电设施齐全。 |
|  | 纯 木 结 构 | 标准砖石基础，基础深度0.5米以上，木桩屋染，木板墙或卡砖墙，瓦屋面，前后檐口高度2.8米以上，油漆木制门窗，水电进户（含室内管线），三合土地面或水泥地面。 |
|  | 二 级 | 砖石基础，木屋架墙，部分24cm眠封号或空心墙，木架青瓦屋面，木制楼面，木制平顶，前后径墙3m以上，水泥地面；室内外水、电设施齐全。 |
|  | 三 级 | 砖石基础，木屋架墙；空心墙，木架青瓦屋面，木制楼面，前后径墙3m以上，水泥地面，室内外水、电设施齐全。 |
| 土木类 |  | 土砖、土筑或节砖墙，青瓦屋面，前后径墙3m以上，水泥地面，水、电设施齐全。 |
| 偏屋类 |  | 土砖、土筑或节砖墙，其中一面借墙（无独立山墙）瓦屋顶，檐口高度在2.2米以下。 |
| 杂屋类 |  | 土砖、土筑或节砖墙，青瓦或石棉瓦屋面，檐口高度在1.8米以下。 |

说明：1、上述房屋主要特征中的子项目，如有增减，按有关规定增减补偿；屋高在上述标准增减10cm以内的，不增加或减少补偿；层高增加或减少超过10cm以上的，每增减10cm，春补偿标准增减1%。

2、饲养栏舍按照上表确定建筑类别和等级，不符合上表类别等级的，按杂屋补偿标准的70%补偿。

3、各类房屋都应具备木制门窗，超出标准按附表六补偿。

附件6：

房屋装修及其他附属设施的补偿标准

| 序号 | 名 称 | 单位 |  | 补偿单价 （元） |  | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保坎（方整石） | m3 |  | 220 |  | 保坎基础按实际丈量体积的20%计算。 |  |
| 2 | 保坎（片杂石、鱼头石） | m3 |  | 180 |  | 保坎基础按实际丈量体积的20%计算。 |  |
| 3 | 保坎（砖） | m3 |  | 280 |  | 保坎基础按实际丈量的体积的20%计算。 |  |
| 4 | 复合地板 | M2 |  | 120 |  |  |  |
| 5 | 木地板 | M2 |  | 120 |  |  |  |
| 6 | 大地板砖 | M2 |  | 80 |  | 300mm×300mm以上 |  |
| 7 | 小地板砖 | M2 |  | 50 |  | 300mm×300mm以下（含300mm×300mm） |  |
| 8 | 面砖 | M2 |  | 50 |  |  |  |
| 9 | 水磨石 | M2 |  | 50 |  |  |  |
| 10 | 马赛克 | M2 |  | 50 |  |  |  |
| 11 | 24眠墙 | M2 |  | 70 |  |  |  |
| 12 | 24斗墙 | M2 |  | 50 |  |  |  |
| 13 | 18墙 | M2 |  | 40 |  |  |  |
| 14 | 土砖封号 | M2 |  | 30 |  |  |  |
| 15 | 水泥坪 | M3 |  | 300 |  |  |  |
| 16 | 砖石水渠 | M3 |  | 120 |  |  |  |
| 17 | 水池 | M3 |  | 150 |  |  |  |
| 18 | 水井（Э1.8米以上） | 口 |  | —— |  | 按现行建筑定额造价的50%-70%补偿，废弃不用的不予补偿。 |  |
| 19 | 水井（Э1.8米以上） | 口 |  | 2500 |  | 以深度8米为单位，每超1米增加300元，废弃不用的不予补偿。 |  |
| 20 | 水管（水井） | M |  | 2.5 |  |  |  |
| 21 | 电线（水井） | M |  | 2.5 |  |  |  |
| 22 | 固定灶台 | 组 |  | 120 |  |  |  |
| 23 | 无油烟灶 |  | 套 |  | 800 |  |  |
| 24 | 简易防盗门 |  | M2 |  | 120 |  |  |
| 25 | 高档防盗门 |  | 扇 |  | 800 |  |  |
| 26 | 普通防盗网 |  | M2 |  | 80 |  |  |
| 27 | 不锈钢防盗网 |  | M2 |  | 130 |  |  |
| 28 | 空调移机（立） |  | 台 |  | 200 |  | 分体机 |
| 29 | 空调移动（挂） |  | 台 |  | 150 |  | 分体机 |
| 30 | 热水器移装 |  | 台 |  | 150 |  |  |
| 31 | 墙体内木衣柜 |  | M2 |  | 100 |  |  |
| 32 | 水泥电杆（8m以上） |  | 根 |  | 800 |  | 含配件 |
| 33 | 水泥电杆（8m以下） |  | 根 |  | 400 |  | 含配件 |
| 34 | 水泥电杆（5m以上） |  | 根 |  | 200 |  | 含配件 |
| 35 | 铝合金卷闸门 |  | M2 |  | 100 |  |  |
| 36 | 铝合金门窗 |  | M2 |  | 120 |  |  |
| 37 | 沼气池 |  | M3 |  | 300 |  |  |
| 38 | 宽带网移装 |  | 台 |  | 200 |  |  |
| 39 | 有线电视 |  | 户 |  | 200 |  |  |
| 40 | 电话 |  | 台 |  | 100 |  |  |
| 41 | 木扶手 |  | M |  | 160 |  |  |
| 42 | 不锈钢扶手 |  | M |  | 120 |  |  |
| 43 | 铁扶手 |  | M |  | 80 |  |  |
| 44 | 浴缸 |  | 个 |  | 300 |  |  |
| 45 | 座便器 |  | 个 |  | 150 |  |  |
| 46 | 陶瓷洗脸盆 |  | 个 |  | 100 |  |  |
| 47 | 吊灯 |  | 组 |  | 70 |  | 普通型（3盏） |
| 48 | 吊灯 |  | 组 |  | 100 |  | 3盏以上 |
| 50 | 硫璃瓦 |  | M2 |  | 120 |  | 造型加200元 |
| 51 | 大包门 |  | 扇 |  | 600 |  | 门及框均包 |
| 52 | 小包门 |  | 扇 |  | 500 |  |  |
| 53 | 大包窗 |  | 扇 |  | 200 |  | 窗及柜均包 |
| 54 | 小包窗 |  | 扇 |  | 150 |  |  |
| 55 | 普通吊顶 |  | M2 |  | 50 |  |  |
| 56 | 吊顶造型 |  | M2 |  | 150 |  | 含龙骨架及油漆 |
| 57 | 铝塑板吊顶 |  | M2 |  | 100 |  |  |
| 58 | 扣板及简易吊顶 |  | M2 |  | 40 |  |  |
| 59 | 组合柜 |  | M2 |  | 120-150 |  | 能搬走的不予补偿 |
| 60 | 大灶 |  | 个 |  | 100 |  |  |
| 61 | 热水灶 |  | 个 |  | 800 |  |  |
| 62 | 不锈钢防盗窗 |  | M2 |  | 100 |  |  |
| 63 | 厨房墙柜 |  | M2 |  | 80 |  |  |
| 64 | 不锈钢水塔 |  | 座 |  | 300 |  |  |
| 65 | 塑钢门 |  | 扇 |  | 300 |  | 能搬走的不予补偿 |
| 66 | 水泥涵管（φ300） |  | 米 |  | 50 |  |  |
| 67 | 水泥涵管（φ400） |  | 米 |  | 60 |  |  |
| 68 | 水泥涵管（φ500） |  | 米 |  | 70 |  |  |
| 69 | 水泥涵管（φ600） |  | 米 |  | 80 |  |  |
| 70 | 陶瓷葫芦 |  | 个 |  | 8 |  |  |
| 71 | 水泥四方花板 |  | 块 |  | 8 |  |  |
| 72 | 红薯窖 |  | 个 |  | 400 |  |  |

说明：

1、凡属非固定性生产或生活的炉灶、装配或水池、非固定猪（牛）槽，活动水泥板，谷仓等均不予补偿。

2、房屋的屋檐滴水明沟，进屋的踏步、上楼的楼梯等均为房屋的必要配套设施，已包括在房屋的补偿单价中，不再另行补偿。

3、表中未列入项目，原则上按现行建筑定额直接费的50-70%予以补偿。

4、已废弃的生产、生活设施不予补偿。

附件7：

搬家、过渡费补偿标准

| 类 别 | 补偿标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 搬家费 | 10元/m2·次 | 1、按合法正房建筑面积计算。 |
| 过渡费 | 4元/m2·月 |  |